| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ӘРМЕТ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 453238, Ишембай районы, Гиззатуллин урамы, 84 б, тел.73-6-32. |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АРМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН 453238, Ишимбайский район, ул.Гиззатуллина,84 б, тел.73-6-32. |
| --- | --- | --- |

«30» декабрь 2014    йыл             №52                            «30» декабря  2014  года

БОЙРОК                                                                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ

О разработке  комплекса  мер («дорожную карту») по  развитию жилищно-коммунального  хозяйства  сельского  поселения  Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан.

На  основании  Постановления  Правительства  Республики  Башкортостан от 12 декабря 2014 года №1378-р,”О комплексе мер (“дорожная карта”  по  развитию  ждилищно-коммунального  хозяйства Республики  Башкортостан  до 2020 года (далее-комплекс  мер):

1.Поручить администрации  сельского  поселения  Арметовский  сельсовет   разработать  до 12.01.2015 года  комплекс  мер  (“дорожную карту”  по  развитию  жилищно-коммунальнгого  хозяйства  сельского  поселения  Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  республики  Башкортостан.

Глава  администрации                                       З.И.Исхакова

| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ӘРМЕТ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 453238, Ишембай районы, Гиззатуллин урамы, 84 б, тел.73-6-32. |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АРМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453238, Ишимбайский район, ул.Гиззатуллина,84 б, тел.73-6-32. |
| --- | --- | --- |

«12» январь 2015    йыл                                   №1                            «12» января  2015  года

КАРАР                                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В  целях  реализации  Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства  Республики Башкортостан от 12 декабря 2014 года №1378-р «Об утверждении  комплекса мер («дорожную карту» по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан до 2020 года (далее—комплекс мер):

1.Утвердить прилагаемый  комплекс  мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения  Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан до 2020 года (далее—комплекс  мер)

2.Администрации  сельского  поселения  Арметовский  сельсовет , ежеквартально в срок до 15 числа  месяца, следующего за отчетным периодом, представлять  в администрацию  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан  информацию  о  выполнений  мероприятий.

3.Разместить утвержденный  комплекс  мер  на  официальном  сайте  администрации  сельского  поселения  Арметовский  сельсовет  муниципального  района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан.

4.Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации                                                        З.И.Исхакова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

№1 от  “12”января 2015 года

главы  администрации

сельского поселения

Арметовский  сельсовет

муниципального района

Ишимбайский  район

Республики Башкортостан

КОМПЛЕКС  МЕР

“Дорожная  карта” по развитию жилищно-коммунального хозяйства

сельского поселения  Арметовский  сельсовет муниципального района  Ишимбайский  район  Республики  Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | срок | исполнитель | Предлагаемый механизм реализации мероприятия | Ожид. результат | Индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда,признанного таковым после 1 января 2012 г. С разбивкой по муниципальным образованиям (далее—реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 №1473-р) | 2015 | Минжикомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | Нормативный акт РБ о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1)наличие реестра аварийного жилищного фонда-1 2)объем существующего аварийного жилищного фонда 16 ед.195 кв. (частные дома) |
|  | V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 2 | Подготовка распоряжения Правительства Республики Башкортостан об организации работы по разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее ПКР) | 01.04.2015 | Минжилкомхоз РБ, Гсстрой РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | Распоряжение Правительства РБ об организации работы по разработке ПКР с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждении графика проведения данной работы | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения с учетом потребностей в развитии поселения | Имеется утвержденная схема водоснабжения сельского поселения. |
| 2.1 | Разработка и утверждение ПКР на территории Республики Башкортостан (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года №1493-р) | Завершение работы-2014 г Далее по мере необходимости | ОМСУ РБ, (по согласованию) Минжилкомхоз РБ Госстрой РБ | Проведение инвентаризации объектов коммунального хозяйства по обеспечению питьевой водой населения,при необходимости внести корректировку в схему “Водоснабжение сельского поселения Арметовский сельсовет”, утвержденный постановлением № 35 от 20.09.2013 года,предоставление информации по модернизации системы коммунальной инфраструктуры мероприятий по реконструкции объектов инфраструктуры, проведение экспертизы, проектной документации с обоснованием стоимости таких работ и сроков их проведения | Передача объектов водоснабжения длиной 22,4 км в долгосрочную аренду на основании договора, привлечения инвестиций, улучшения качества и надежности предоставления коммунальных услуг. | Администрация СП Арметовский сельсовет до 01.06.2016 г. постоянно |
| 3 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года №1493-р) | постоянно | ОМСУ РБ (по согласованию),Минжилкомхоз РБ,Минземимущество РБ. | Проведение инвентаризации объектов коммунального хозяйства регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности сельского поселения –до 31 декабря 2014 года,выявление 3 ед. Бесхозных объектов коммунального хозяйства из них определена права собственности--2 | Наличие зарегистрированных прав собственности на объекты коммунальной инфраструктуры,который является недвижимым имуществом СП,используется на договорных арендных отношениях арендаторами | Администрапция сельского поселения до 01.06.2016 г. |
| 3.1 | Утверждение графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения | Январь 2015 | Минземимущество РБ,минжилкомхоз РБ, (по согласованию) | Распоряжение Правительства РБ,об утверждении графика регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям образованиям |  | Администрация СП. График утвержджен, срок до 01.04.2015 |
| 3.2 | Проведение работ по регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | По мере необходимости | Минземимущество РБ,ОМСУ РБ, (по согласованию) | . |  | Ответственный-администрация СП Арметовский сельсовет. Регситрация прав собственности на объекты ЖКХ в количестве 6 ед. |
| 4 | Разработка и утверждение схем водоснабжения в СП (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 года №Пр-299,Распоряжэение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года №1493-р) | Завершение работы 2014 г., далее Постоянно,по мере необходимости | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ, (по согласованию) | Имеется утвержденная “Генеральная схема водоснабжение СП Арметовский сельсовет”. | Привлечение инвестиций,улучшение качества и надежности в сфере водоснабжением населения. | Решается вопрос обеспечения водой питьевого качества до 2024 г.населения,предприятий,приусадебных участков и водопой скота,находящихся в личной собственности граждан |
| 4.1 | Актуализация схем водоснабжения | Постоянно по мере необходимости | ОМСУ РБ, (по согласованию) |  |  | Водопроводная сеть протяженностью 22,4 км оформлен на собственность сельского поселения 29.12.2014 года |
|  | VI.Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 5 | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения в разрезе СП | ежеквартально | Минжэилкомхоз РБ,ОМСУ РБ (по соглсованию) | Отчет ОМСУ РБ в Минжилкомхоз РБ | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения | 1)для проб питьевой воды,отобранных у потребителя не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству,в общем объеме проб-0 2)количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги |
| 6 | Подготовка планов мепроприятий,направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению,предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | 01.07.2015 | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ, (по согласованию) Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию) | Подготовка и проведение мероприятий по реконструкции водопроводных сетей 22,4 км,изготовление проектно-сметной документации (Стерлимтмакский филиал Башжилкомпроект)- 2 млн.,проведение документации экспертизы | Обеспечение насленеия качественными услугами,в сфере водоснабжения | Отв.СП Арметовский сельсовет ,до 01.09.2018 г.,обеспечение насления питьевой водой соответствующей нормативному уровню качества 100% в 2019 г.- |
| 7 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве,транспортировке и распределения питьевой водой не менее,чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской от 06 июля 2013 года № Пр-1479) | 01.07.20105 г. | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) | Распоряжение Правительства РБ об утверждении плановых значений надежности систем водоснабжения в РБ (в соответствии с приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 года №162/пр) | Обепечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения,обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче зафиксированных в водоснабжение,возникших в результате аварий,повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, при в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед/км-) |
| 8 | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 года №Пр-1479) | 01.07.2015 | Минжилкомхоз РБ ,ОМСУ РБ (по согласованию) | Реконструкция системы водоснабжения на основе ПСД Установка приборов учета,автоматизация системы контроля и управления водозабора,установка приборов котнроля доступа передачи сигналов | Обеспечение населения качественной водой | доля потери воды обеспечит |
| 9 | Организация работы по установлению плановых значений показателей надежности качества,энергетической эффективности деятельности ресурсосанбжающих организаций в сфере водоснабжения | 01.04.2015 Далее-по мере необходимости | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по соглаованию) |  |  |  |
| 9.1 | Организация работы по утверждению производжственных программ | постоянно | Госкомитет РБ,по тарифам |  |  |  |
| 10 | Проведение технического обследования централизованныхъ систем водоснабжения | 01.04.2015 Далее при необходимости | ОМСУ РБ (по согласованию) Минжилкомхоз РБ |  |  |  |
| 11 | Анализ финансового состояния организаций,осуществляющих водоснабжение | 2014 г. Далее ежегодно | Минжилкомхоз РБ, Госкомитет РБ по тарифам ОМСУ РБ (по согласованию) |  |  |  |
| 11.1. | Согласование и утверждение Программ производственного контроля качества воды | постоянно | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) Управление Роспотребнадзора По РБ, (по согласованию) |  |  |  |
| 12 | Утверждение и реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения на территории Республики Башкортостан в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении | 2014-2015 гг.далее-постоянно по мере необходимости после реконструкции | Минжилкомхоз РБ ОМСУ РБ (по согласованию) |  |  |  |
| 13 | Реконстркуция и строительство объектов водосанбжения | Программа “Модернизация систем коммунальной инфраструктуры государстивенной Программы “Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | Минжилкомхоз РБ, ОМСУ РБ (по согласованию) |  |  |  |
| 14 | Определение гарантирующей организации | 2014 г. | ОМСУ РБ (по согласованию) Минжилкомхоз РБ |  |  |  |
|  | VII.Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 15 | Программа “Развитие систем наружного освещения СП Арметовски й сельсовет на 2014-2016 г. с.Нижнераметово | 2015-2016 | Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения,формирование комфортных условий проиживания населения |  | Повышение качества услуги в сфере наружного освещения Увеличивается количество освещенной территории использования электроэнергии и средств на содержание систем наружного освещения |  |
| 16 | Разработка и реализация комплекса мер,направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации мероприятий соответствующих государственных и муниципальных программ направленных на энергосбережение и повышение энергитической эффективности | Утверждение перечня и порядка 1.04.2015 ,далее реализация перечня в оосттветствии с устанорвленными сроками | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов,сокращение потребления коммунальных ресурсов,сокращение платы за коммунальные ресурсы |  |  |  |
|  | VII. Создание региональной системы по управлению с отходами |
| 17 | Реализация региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее ТБО) Включающей набор мероприятий,направленных на совершенствование системы управления отходами обеспечивающих реализацию | постоянно | Минэколггия РБ | Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412 “О республиканской целевой Программе “Совершенстование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан” на 2011-2020 годы” | Снижение негативного воздействия на окружающую среду,повышение уровня жизни населения | Доля и обезвреженных отходов производств и потребления в общем количестве образованных отходе I—IV классов опасности 2015 г.-20% 2016 г.-25%; 2020 г.-60% |
| 17.1. | Корректировка мероприятий,направленных на совершенствование системы управления отходами обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | До 2020 г. |  | Актуализация государственной программы_Экология и прирордные ресурсы Республики Башкортостан-утвержденной постановлением Правительства РБ от 18 февраля 2014 года№61 |  | Доля отхода перерабатываемых с соблюдением требований установленных законодательством в общем количестве ТБО, образованных на территории РБ 2015 г.15% 2020 г-33% |
| 18 | Разработка генеральной схемы очистки территорий МР Ишимбайский район РБ | 2014 | Минэкология РБ | Пункты 21.1 и 21.2 республиканской целевой программы “Совершенстование системы управления твердыми бьытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы” Постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412 | Повышение уровня Переработки отходов снижение негативного воздействия на окружающую среду | Количество (шт Разработнанных схем-1 шт.100 % |
| 19 | Выявление мест и ликвидация несанкционированного размещения отходов | 2014 г.далее регулярно | Минэкология РБ | Постановление Правителоьства РБ оти 18 ноября 2011 года №412 “О республикансокй целевой Программе”Совершеенствоание системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкорнтостан на 2011-2020 годы;распоряжение Правительства РБ от 17 марта 2014 года №191-р. Приказ Минэкологии РБ от 20 марта 2014 гоад №117 п “Об организации и проведении экологических субботников по очистке,благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов Республики Башкортсотан,приказ Минэкологии РБ от 16 мая 2014 года №220 “Об усилении контроля за соблюдением гражланами требований действующего природоохранного законодательства на территории Республики Башкортостан” | Снижение негативного воздействия на окружающую среду,повышение уровня жизни | Количество (2 шт) выявленных мест несанкционированного размещения отходов по факту на конец отчетного года 2)количество (2 шт) ликвидированных мест и санкционированного размещения отходов-по факту на конец отчетного года. |
| 20 | Корректировка мероприятий по строительству объектов по утилизации обезвреживанию и размещению отходов | 2016 |  | Правовой акт Правительства РБ об утверждении генеральной схемы очистки территории РБ |  | В соответствии с генеральной схемой очистки территории муниципального района РБ |