| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ӘРМЕТ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ Гиззатуллин урамы, 84 б Тубәнге Әрмет ауылы, Ишембай районы, Башкортостан Республикаһы 453238 тел.8(34794)73-6-32 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН ул.Гиззатуллина,84б, с.Нижнеарметово,Ишимбайский район, Республика Башкортостан 453238 тел.8(34794)73-6-32. |
| --- | --- | --- |

03 март 2014 йыл                                    №5                 03 марта  2014 года

КАРАР                                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  готовности  СП  Арметовский  сельсовет

к  пропуску  повадковых вод в 2014 году.

1.Составить  план  мероприятий  по  обеспечению  подготовки  населенных  пунктов,хозяйственных  построек,мостов  и  других  сооружений  к  пропуску  льда  и  половодья .

2.Утвердить  состав  паводковой  комиссии  для  организации  работ  по  подготовке к  пропуску  паводковых  вод в 2014 году.

3.Составить  список  домов  с  указанием  количества  проживающих и  скота,расположенных в  зоне  возможного затопления.

4.Организовать  распространение памяток для  населения  о  порядке  действий  при  прохождении  весеннего  половодья.

5.Главе  КФХ Кайгулову  Р.  предоставить  помещение  для  скота  населения,оказавшихся в зоне  возможного  затопления.

6.Ежедневно  информировать  районную  противоповадковую комиссию  через  ЕДДС  о  прохождении   весенего  половодья.

7.Контроль за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  поводковую  комиссию  СП Арметовский  сельсовет.

Глава  администрации                               З.И.Исхакова

УТВЕРЖДАЮ:

Глава  администрации

СП Арметовский сельсовет

__________З.И.Исхакова

СОСТАВ

паводковой  комиссии  для  организации  работ  по  подготовке  к  пропуску  паводковых  вод  в 2014 году.

1.Исхакова З.И.-глава администрации, председатель комиссии.

2.Шагиев А.А.-истопник СДК,заместитель

3.Шагиева  Т.Т.-управ.делами,член комиссии.

4.Лутов Н.А.-директор СОШ,член комиссии.

5.Шарафутдинова Л.Г.-зав.детского сада,член  комиссии.

6.Латыпова Ф.М.-зав.нач.школы,член комиссии.

7.Губайдуллина Ж.Н.-директор СДК с.Нижнеарметово,член комиссии.

8.Шафиева Р.М.-директор  СДК  д.Верхнеарметово,член  комиссии.

9.Музафарова Ф.Ф.-зав.ФАП с.Нижнеарметово,член комиссии.

10.Сиражетдинова В.А.-зав.ФАП д.Верхнеарметово,член  комиссии.

11.Абсалямов  М.И.—связист,член комиссии.

12.Ибатуллин Ф.М.-член комиссии,глава  ИП КФХ.

13.Шагиева Ф.Р.-член комиссии,глава ИП КФХ.

14.Кайгулов Р.-член комиссии,глава ИП КФХ.

15.Салимов М.А.—член комиссии,глава ИП КФХ

16.Халитов  М.М.-пожарный,член комиссии.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по  обеспечению  подготовки  населенных  пунктов,хозяйственных  построек,мостов  и  других  сооружений  к пропуску  половодья  по  СП  Арметовский  сельсовет

2014 год

| №п/п | План мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать противопаводковую комиссию. Рассмотрение и утверждение на заседании при главе СП | до 20.03.2014 | Глава АСП |
| 2 | Определение населенных пунктов,материальных ценностей,которые могут быть затоплены талыми водами | до 25.03.2014 | комиссия |
| 3 | Проверить состояние мостов,очистить от снега и наледи водосбросы,кюветы и мостовые пролеты | до 01.04.2014 | комиссия |
| 4 | На объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления организовать дежурство ответственных лиц. Организоывать бригады, обеспечив их необходимыми средствами и транспортом. | до 01.04.2014 | комиссия |
| 5 | Провести инструктаж всех работников осуществляющих работы,связанные с пропуском льда и половодья. | до 01.04.2014 | Председатель комиссии |
| 6 | Обеспечить сохранность опор линии связи,электропередачи. | в период половодья | комиссия |
| 7 | Обеспечить вывоз мат.ценностей из зон возможного затопления. | до 01.04.2014 | комиссия |
| 8 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения,неорганизованных скоплений бытовых отходов. Провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов,очистить затопленые берега,от древесных отходов и строительных материалов. | до 01.04.2014 | комиссия |
| 9 | Создать запасы топлива | до 01.04.2014 | председатель комиссии |
| 10 | Эвакуировать население и скот из зон возможного затопления |  | аварийная бригада |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство | с 01.04.2014 | комиссия |

Глава  администрации                         З.И.Исхакова

исп.Шагиева  Т.Т.

73-6-31