|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан РеспубликаhыИшембай районымуниципаль районыӘрмет ауыл советыауыл биләмәhе хакимәте | **Coat_of_Arms_of_Ishimbai_rayon_(Bashkortostan)** | Администрация сельского поселенияАрметовский сельсоветмуниципального районаИшимбайский районРеспублики Башкортостан |

«28» декабрь 2020 йыл № 57 «28» декабря 2020 года

**ҠАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Түбәнге Әрмет ауылы село Нижнеарметово

**О программе комплексного развития системы**

**коммунальной инфраструктуры  сельского поселения**

**Арметовский сельсовет муниципального района**

**Ишимбайский район Республики Башкортостан**

 **на 2020-2025 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

сельского поселения

Арметовский сельсовет

муниципального района

Ишимбайский район РБ А.А. Шагиев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению
Главы администрации

сельского поселения

Арметовский сельсовет
 муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан
от 28.12.2020 г. №57

**ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АРМЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН**

**РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2020-2025 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**на 2020-2025 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программа | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостанна 2020- 2025 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" с изменениями, внесенными законом от 26.12.2005 N 184 "О внесении изменений в ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Координатор Программы |  Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан(по согласованию) |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Задачами Программы являются: | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;- повышение эффективности управления объектами  коммунальной инфраструктуры;- привлечение средств внебюджетных источников (в том  числе средств частных инвесторов и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2025 годы |
| Объемы и источники Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет финансирования средств:- федерального бюджета;- республиканского бюджета;- бюджета сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан;- средств внебюджетных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- повышение качества предоставления коммунальных услуг;- улучшение экологической ситуации сельского поселения Арметовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан;- привлечение внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |

**Мероприятия Программы комплексного развития**

**коммунальной инфраструктуры сельского поселения**

**Арметовский сельсовет муниципального района**

**Ишимбайский район Республики Башкортостан**

**на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | 2020 г  | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | Содержание и развитие сети уличного освещения  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка новых фонарей уличного освещения  | 60 шт | 20 шт | 30 шт |  |  |
| 3 | Расширение сети уличного освещения по ген.плану протяженность в км  | 200м | 2100м |  |  |  |
| 4 | Разработка ПСД сети газоснабжения по ген.плану |  | 1000м |  |  |  |
| 5 |  Строительство распределительных сетей газоснабжения  |  |  | 500м | 500м |  |
| 6 | Разработка ПСД сети водоснабжения по ген.плану | + |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водонапорной башни сетей водоснабжения  |  | + | + |  |  |
| 8 | Строительство уличных дорог, асфальтирование  | 100м | 200м | 200м | 200м | 200м |
| 9 | Строительство уличных дорог, ПГС | 1100м | 800м | 1000м | 1200м | 100 |

**1. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения** **Янурусовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан**

**1.1 Водоснабжение**

 Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Янурусовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан являются подземные воды из скважины: с. Янурусово – 2 скважины. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В селе Янурусово существует действующая система водоснабжения протяженностью 15,0 км. В д. Кияуково, д. Екатериновка, д. Михайловка и х.Янги-Юрт водообеспечение производится из колодцев либо скважин, находящиеся во дворах жителей.

 **1.2. Электроснабжение**

Система электроснабжения сельского поселения Янурусовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (ТП).

 Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 10 кВ.

На территорию сельского поселения электроэнергия подается через трансформаторные подстанции ( в количестве 10 шт.)

 **1.3.Утилизация твердых бытовых отходов**

 В сельском поселении Янурусовский сельсовет на сегодняшний день налажена система вывоза бытовых отходов. На основании №131 ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, специфику и низкую экономическую привлекательность данной отрасли для частных инвестиций, муниципальное образование не в состоянии самостоятельно решить данную проблему. В связи с этим необходимость решения данной проблемы на региональном уровне. В настоящее время сбором мусора занимается региональный оператор.( Приложение № 1)

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Янурусовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы

 На территории сельского поселения Янурусовский сельсовет МР Ишимбайский район РБ имеются 9 (девять) площадок, где установлены мусорные контейнеры. Вывозом мусора занимается ЭКО-СИТИ. Потребность на сегодняшний день удовлетворено на 50%.

 2. **Перечень основных мероприятий Программы**

Основные мероприятия Программы направлены на снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 2);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по газо, электро и водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

**3.** **Механизм реализации Программы**

Администрация сельского поселения сельского поселения Янурусовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 2);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № **44**-**ФЗ** "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в представительный орган.

**4.** **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, районного и местного бюджета.

Объемы финансирования Программы на 2020-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

**5.** **Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения**

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

**6.** **Оценка эффективности реализации Программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения);

- поэтапно построить водопроводные и газораспределительные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

- улучшить состояние окружающей среды и экологическую безопасность сельского поселения Янурусовский сельсовет, создавая благоприятные условия для проживания жителей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Янурусовский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Янурусовский сельсовет на 2020 – 2025 годы. Наименование работ  | Срок реализации  | Сумма финансирования  |
| Содержание водопроводных сетей | 2020-2025 гг. |  630 тыс. руб.  |
| Содержание дорог на территории СП | 2020-2025 гг. |  3 млн. руб  |
| Ремонт водопроводных скважин  | 2020 -2025 гг. |  500 тыс. руб.  |
| Замена водонапорной башни с.Янурусово.(экспертиза и проект имеется) | 2020-2025 гг.  |  2500 тыс. руб.  |
| Проведение водопровода СДК с.Янурусово | 2021-2022 гг. |  350 тыс. руб.  |

Строительство канализации

СДК с.Янурусво 2021-2022гг 800 тыс. руб.

Проведение водопровода

СК д.Кияуково 2020 г 250 тыс.руб.

Газификация

ул.Молодежная 2020-2025гг

Капитальный ремонт

пожарных гидрантов 2020-2025гг 455 тыс.руб.

Перенос электролинии (Вл 10)

по ул.Колхозная 950м 2021г

Установка новых

светильников уличного

освещения:

с.Янурусово Ул.Фрунзе,

Ул.Колхозная,

Ул.Пролетарская,

Д.Екатериновка,

Д.Михайловка,

Х.Янги-Юрт. 2020-2025 480 тыс.руб.